Árajánlat

Az ajánlat a Videótéka számára készült, az előzetes egyeztetések alapán.

Az ajánlat célja:   
Video kölcsönzés adminisztrációját elősegítő alkalmazás fejlesztéséhez szükséges feladatok valamint azok költségvonzatának meghatározása.

A dokumentumért felelős: Videotéka csoport

Ajánlatadó cég bemutatása:

A Videotéka csoport testre szabható ügyviteli nyilvántartó termékeket illetve ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat fejleszt. A csoport üzletszerűen foglalkozik a rendszerek kereskedelmével és a kapcsolódó szolgáltatások nyújtásával, valamint rendszerei üzemeltetésével, támogatásával.

Referenciáink között szerepelnek évek óta stabilan működő Videotékák, háziorvosi beteg nyilvántartó rendszerek, amelyek folyamatosan változó igényeit rugalmasan kezeljük. Reméljük ajánlatunk meggyőzi arról, hogy Videotéka csapatunk a megfelelő választás az Önök számára.

Az feladat bemutatása:

Az Ajánlatkérő egy videótéka, amely a cég mindennapi adminisztrációját jelenleg Office alkalmazásokkal végzi. Ez már nem felel meg a mai kor követelményeinek.   
Az ajánlatkérő célja, hogy az adminisztrációt technológiailag egy következő szintre emelje, azzal, hogy az adatokat adatbázisban tárolja és a ma elérhető technológia kínálta lehetőségek kiaknázza.

Jelen ajánlattal a Videotéka csoport vállalja, hogy az alábbi feltételekkel a VIDEOTEKA nyilvántartó alkalmazást használatra kész állapotban az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja.

Technológia:

Az alkalmazást C# nyelven készítjük  
Operációs rendszer kompatibilitás: Windows 7, 8.1, 10  
A felhasználók, ügyfelek tárolása adatbázisban történik

A munka szakaszai:

1. **Előkészítés:**   
   Szerződéskötés, döntéshozók tisztázása, a projekt további szereplőinek és feladatinak meghatározása, valamint a munkamódszer rögzítése.
2. **Kutatás, tervezés:**  
   Egy kick-off meeting keretén belül célzott kérdésekkel pontosabb képet kapunk a Videótéka jelenlegi működéséről, üzleti céljairól, a leendő felhasználók igényeiről, lehetséges problémáiról. Megismerjük valós célokat, amelyben segítségünkre lesznek a felhasználói interjúk is. Továbbá ebben a szakaszban készül a Product Backlog is, amelyben rögzítjük a user story-kat, ezt követően pedig az adatbázis tervezése történik.

A fentiek alapján történik a felhasználói felület tervezése, amelyet a megrendelő validál.

1. **Fejlesztés:**  
   A felhasználó felület tervei alapján készül, minél hamarabb kisebb működő részek/egységek átadására törekszünk a megrendelő felé. Ezt követően a user storyk és a rendszerterv alapján további kisebb szakaszokban folyik a fejlesztés, minden működő egység elkészültével belső és külső tesztek kíséretében, amely a megrendelővel közösen kerül megvalósításra. A szakasz végén béta verzió átadása a megrendelő részére.
2. **Tesztelés, bevezetés előkészítés:**

A béta tesztelés során felmerülő hibák javítása, esetlegesen felmerülő újabb igények meghatározása, amelyek V2-ben kerülhetnek megvalósításra. A tesztelés végeztével a rendszer bevezetésének megvalósítása történik, ennek támogatása a Szolgáltató feladata.

Tervezett menetrend átfutási ideje szakaszonként:

1. szakasz: 1 hét
2. szakasz: 3 – 4 hét
3. szakasz: 7 – 8 hét
4. szakasz: 2 - 3 hét

Az ütemezés a linkről elérhető Gantt diagram alapján valósul meg, amennyiben a megrendelő a szükséges visszajelzéseket időben biztosítja, valamint a felmerülő kérdésekben döntéseit meghozza.  
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wu2ewOr_qV7HgqwkgCVj6pYXAMKd6trIFyl9jLqC6r0/edit?usp=sharing>

Az alkalmazás munkadíja:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tétel megnevezése** | **Nettó ár** | **Bruttó ár** |
| Tervezés (UI) | 60 000 | 76 200 |
| Tervezés (adatbázis) | 60 000 | 76 200 |
| Fejlesztés | 190 000 | 241 300 |
| Tesztelés | 40 000 | 50 800 |
| Rendszergazdai támogatás | 10 000 | 12 700 |
| Projekt menedzsment | 36 000 | 45 720 |
| **Összesen:** | **396 000** | **502 920** |

Az alkalmazásátadása után keletkezett valamit a specifikációban nem szereplő utólagosan felmerülő igények megvalósítása külön ütemezés szerint történik, valamit költségei kisebb részekre osztva óradíjas elszámolással kerül számlázásra 4 000 Ft + Áfa / óra díjjal.

A Videoteka csoport biztosítja a VIDEOTEKA program fejlesztésén túl az Ajánlatkérő számára az alábbiakat:

a) Ajánlatkérő meglévő adatainak importálását a VIDEOTEKA-ba Excel (!) formátumból

b) Online ügyfélszolgálat üzemeltetését a "Ajánlatkérő" munkatársai számára

c) A bevezetés utáni 1 évben felmerülő hibák javítását térítésmentesen!\*

Megtérülés(ROI) és gazdasági előnyök:

a) az automatizált folyamatok kevesebb munkaerőt igényelnek,

b) az adatok gyorsan visszakereshetők.

c) az adatok központi tárolása miatt egységes rögzítési formátum, könnyű áttekinthetőség

d) az év különböző szakaszai elemzésének lehetősége

e) könnyebben tervezhető költségvetés és bevételi célok

f) kollégák hatékonyabb együttműködése

g) rövidebb kiszolgálási idő, elégedettebb ügyfelek

h) nagyobb adatbiztonság

i) külső szoftverek integrálásának lehetősége a későbbiek folyamán

Az árajánlat érvényessége:

Jelen ajánlatunk 2017.11.30-ig vagy annak visszavonásáig érvényes

Reméljük, ajánlatunk felkelti érdeklődését! További kérdések esetén készséggel állunk rendelkezésére!

Későbbi együtműködésünk reményében,

üdvözlettel:

A Videoteka csoport

Kelt: Eger, 2017. 10.20

\*A hibajavítás nem jelenti új funkciók ingyenes fejlesztését, csak a meglévőekben felfedezett hibák javítását

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |